# 8. CRONOGRAMA EXECUTADO

Atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto, com a descrição, os integrantes responsáveis, a data de realização e as horas utilizadas.

| Etapa | Atividade | Integrante(s) | Data | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introdução e Planejamento | Distribuição das atividades entre os membros do grupo | Kauan, Diego, Arthur, Eduardo, Luca, Cauã | 03/08/2026 | 2 |
| Introdução e Planejamento | Estudo dos requisitos básicos e do cronograma geral do projeto | Luca, Eduardo | 05/08/2026 | 2 |
| Coleta | Pesquisa bibliográfica e de artigos (Protocolo de Manchester, fluxo de pronto-socorro/UPA) | Cauã, Arthur | 07/08/2026 | 4 |
| Coleta | Definição das ferramentas de apoio (Word, VSCode, GitHub, MySQL) | Diego, Kauan | 10/08/2026 | 2 |
| Coleta | Elaboração da Introdução, Justificativa, Objetivos e Escopo | Eduardo | 12/08/2026 | 5 |
| Coleta | Levantamento e documentação dos Requisitos Funcionais | Kauan, Luca | 14/08/2026 | 6 |
| Coleta | Levantamento e documentação dos Requisitos Não Funcionais | Arthur | 17/08/2026 | 3 |
| Coleta | Elaboração do cronograma planejado e postagem no Canvas | Cauã | 19/08/2026 | 2 |
| Desenvolvimento | Modelagem do banco de dados (MER / diagrama físico das tabelas) | Eduardo | 21/08/2026 | 6 |
| Desenvolvimento | Criação do banco de dados e das tabelas no MySQL | Eduardo | 24/08/2026 | 4 |
| Desenvolvimento | Criação dos wireframes iniciais das telas | Cauã, Kauan | 26/08/2026 | 5 |
| Desenvolvimento | Desenho final das telas (front-end) | Cauã, Kauan | 28/08/2026 | 6 |
| Desenvolvimento | Back-end: cadastro de paciente e atendimento da recepção (RF0001 a RF0005) | Luca, Arthur, Diego | 31/08/2026 | 8 |
| Desenvolvimento | Back-end: triagem e classificação de risco (RF0006 e RF0007) | Luca, Arthur, Diego | 02/09/2026 | 6 |
| Desenvolvimento | Painel de Atendimentos do médico (RF0008 e RF0009) | Luca, Arthur, Diego | 04/09/2026 | 7 |
| Desenvolvimento | Registro de medicações e finalização do atendimento (RF0010 e RF0011) | Luca, Arthur, Diego | 09/09/2026 | 5 |
| Desenvolvimento | Controle de acesso por perfil (Recepção, Enfermagem, Médico) | Luca, Arthur, Diego | 11/09/2026 | 5 |
| Revisão | Reunião com a orientadora e registro dos pontos a corrigir | Kauan, Diego, Arthur, Eduardo, Luca, Cauã | 14/09/2026 | 2 |
| Revisão | Ajustes na documentação e no sistema conforme as orientações | Eduardo | 16/09/2026 | 4 |
| Finalização | Testes do sistema e correção de falhas | Kauan, Diego, Arthur, Eduardo, Luca, Cauã | 18/09/2026 | 5 |
| Finalização | Redação da Conclusão (resultados obtidos e sugestões de melhorias) | Eduardo | 21/09/2026 | 3 |
| Finalização | Revisão final e formatação das referências (ABNT) | Eduardo, Diego | 23/09/2026 | 4 |
| Finalização | Preparação da apresentação final | Kauan, Diego, Arthur, Eduardo, Luca, Cauã | 25/09/2026 | 3 |
| Total de horas |  |  |  | 99 |